DeelMarkt

deelmarkt.com  ✅   deelmarkt.eu  ✅

"Deel wat je hebt"

Kapsamlı Fizibilite, Rekabet Analizi ve Strateji Raporu

Tier-1 Production-Grade Architecture Audit v3.0 Dahil

Marktplaats.nl'ye Rekabetçi Alternatif Geliştirme Projesi

Proje Ekibi (3 Kişi)  |  Mart 2025  |  Versiyon 3.0

GİZLİ — Sadece Yetkili Kişiler  |  15 Yeni Tier-1 Bulgu Kapatıldı

# İçindekiler

1. Yönetici Özeti

2. Pazar Analizi ve Fırsatlar

3. Rekabet Analizi ve Farklılaşma Stratejisi

4. Ürün Mimarisi ve Geliştirme Metodolojisi

5. Teknoloji Altyapısı Mimarisi

6. Güvenlik Mimarisi ve Uyum

7. Gözlemlenebilirlik ve Güvenilirlik Mühendisliği

8. AI/ML Mühendisliği ve MLOps

9. Kalite Standartları ve Geliştirme Süreçleri

10. Organizasyon Yapısı ve Yönetim Planlaması

11. Risk Analizi ve Yönetim Stratejileri

12. Kritik Başarı Faktörleri (KSF)

13. Proje Yol Haritası ve Zaman Planlaması

14. Gelir Modeli ve Finansal Projeksiyon

15. Mimari Karar Kayıtları (ADR)

16. Sonuç ve Stratejik Öneriler

17. Tier-1 Audit v2.0 — Kapatılan Bulgular (Özet)

18. Tier-1 Audit v3.0 — Yeni Bulgular ve Revizyonlar

# 1. Yönetici Özeti

Bu rapor, Marktplaats.nl'ye karşı rekabetçi ve yenilikçi bir alternatif geliştirmeye yönelik kapsamlı bir fizibilite ve strateji belgesidir. Platform adı: DeelMarkt. Domainler: deelmarkt.com ve deelmarkt.eu başarıyla satın alınmıştır.

DeelMarkt Marka Gücü 'Deel' (NL: paylaş) + 'Markt' (pazar) birleşimi: sharing economy anlatısını ismin içinde taşır. İngilizce konuşanlara 'deal' çağrışımı yapar. .com ve .eu domainleri güvende.

Temel Bulgu Hollanda dijital pazar 2030'a kadar 13,03 Mrd. USD'a ulaşacak (%11,5 CAGR). Marktplaats'ın açıkları DeelMarkt için somut giriş penceresi oluşturuyor. v3.0: 15 yeni Tier-1 üretim bulgusu kapatıldı.

## 1.1 Marka Stratejisi

### Tagline: "Deel wat je hebt" (Sahip olduklarını paylaş)

- Hollandaca: 'paylaş' → sharing economy, circular economy

- İngilizce: 'deal' → uygun fiyat, anlaşma → expat kitlesine doğal

- Almanca: 'Teil' (parça) yakın çağrışım → BE/DE genişlemesinde sorunsuz

- Domain avantajı: .com küresel + .eu AB güveni — çift konumlama

## 1.2 Özet Tablo

| Parametre | Değer / Hedef |
| --- | --- |
| Platform Adı | DeelMarkt |
| Domain (.com) | deelmarkt.com ✅ (satın alındı) |
| Domain (.eu) | deelmarkt.eu ✅ (satın alındı) |
| Tagline | Deel wat je hebt |
| Hedef Pazar | Hollanda (öncelikli), Belçika, Almanya |
| Kullanıcı Hedefi (Yıl 1) | 100.000 aktif kullanıcı |
| Kullanıcı Hedefi (Yıl 3) | 3 milyon aktif kullanıcı |
| MVP Lansman Süresi | 6 ay |
| Tahmini İlk Yıl Geliri | €600.000 – €900.000 |
| Tahmini Runway | 18 ay (bootstrap) |
| Uyum Gereksinimleri | GDPR, DSA, PSD2, AML/KYC |
| Rapor Versiyonu | v3.0 — 15 yeni Tier-1 bulgu kapatıldı |

# 2. Pazar Analizi ve Fırsatlar

## 2.1 Hollanda Dijital Pazar Büyüklüğü

| Segment | 2023 | 2030 Tahmini | CAGR |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam Dijital Pazar | 6,01 Mrd. USD | 13,03 Mrd. USD | %11,5 |
| C2C / Sınıflı İlanlar | ~1,2 Mrd. USD | ~2,6 Mrd. USD | %11,8 |
| Fiziksel Ürünler (İkinci El) | ~900 M. USD | ~2,1 Mrd. USD | %12,9 |
| Dijital Ürünler | ~300 M. USD | ~750 M. USD | %13,7 |
| Hizmetler | ~400 M. USD | ~900 M. USD | %12,2 |

## 2.2 Pazar Boşlukları — DeelMarkt Fırsatları

- Genç kullanıcı (18–35 yaş) boşluğu — Marktplaats tabanı 45–54 yaş ağırlıklı

- Expat ve çok dilli destek — Hollanda'da 1,5M+ expat; 'deel/deal' çift dil çağrışımı

- Güvenli ödeme / escrow altyapısı yetersizliği — nakit işlem baskınlığı

- AI ve kişiselleştirme eksikliği — algoritmik öneri, otomatik fiyatlandırma

- Sürdürülebilirlik anlatısı — 'Deel' ismi bu fırsatı doğrudan adresler

- DSA uyumsuzluğu riski — 2024'ten itibaren AB'de zorunlu; Marktplaats yavaş

# 3. Rekabet Analizi ve Farklılaşma Stratejisi

## 3.1 Özellik Karşılaştırma Matrisi

| Özellik | Vinted | eBay | FB Market | DeelMarkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otomatik kargo entegrasyonu | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Alıcı güvence / escrow | ✅ | ✅ | Kısmi | ✅ |
| AI fiyat önerisi | ❌ | Kısmi | ❌ | ✅ |
| Çok dilli arayüz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Progressive KYC | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ v3.0 |
| Satıcı mağaza sayfası | Kısmi | ✅ | Kısmi | ✅ |
| Sürdürülebilirlik rozetleri | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| AI sohbet asistanı | ❌ | Kısmi | ❌ | ✅ |
| Görsel arama | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Takas (Swap) işlemi | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| DSA uyumlu şeffaflık | Kısmi | ✅ | Kısmi | ✅ |
| Mobile deep linking | Temel | ✅ | ✅ | ✅ v3.0 |
| Multi-domain routing | — | ✅ | ✅ | ✅ v3.0 |

## 3.2 DeelMarkt Farklılaşma Eksenler

### Eksen 1 — Trust-First

Progressive KYC + escrow + double-entry ledger + DSA şeffaflık dashboard'u.

### Eksen 2 — AI-Native

Kişiselleştirilmiş öneriler, NL-optimized arama, dinamik fiyatlandırma, görsel arama.

### Eksen 3 — Topluluk & Sürdürülebilirlik

'Deel wat je hebt' DNA'sı: CO2 tasarruf rozetleri, swap işlemleri, sertifika programı.

# 4. Ürün Mimarisi ve Geliştirme Metodolojisi

## 4.1 MVP Kapsamı (İlk 6 Ay)

| MVP Özelliği | Öncelik | Süre | Versiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| İlan oluşturma (web + mobil) | P0 — Kritik | 6 hf | v2.0 |
| ES arama + NL dutch analyzer | P0 — Kritik | 4 hf | v3.0 güncellendi |
| Kullanıcı kaydı + Progressive KYC | P0 — Kritik | 3 hf | v3.0 güncellendi |
| In-app mesajlaşma (WebSocket) | P0 — Kritik | 3 hf | v2.0 |
| iDEAL / Mollie ödeme | P0 — Kritik | 4 hf | v2.0 |
| Escrow + EventStoreDB + double-entry ledger | P1 — Yüksek | 5 hf | v3.0 güncellendi |
| Mollie webhook idempotency + retry | P1 — Yüksek | 1 hf | v3.0 yeni |
| Outbox pattern (transactional messaging) | P1 — Yüksek | 2 hf | v3.0 yeni |
| Dispute resolution iş akışı | P1 — Yüksek | 3 hf | v2.0 |
| DSA uyum şeffaflık modülü | P1 — Yüksek | 2 hf | v2.0 |
| Feature flag altyapısı (Unleash) | P1 — Yüksek | 1 hf | v2.0 |
| Debezium + Kafka CDC pipeline | P1 — Yüksek | 3 hf | v3.0 yeni |
| Universal Links / App Links | P1 — Yüksek | 1 hf | v3.0 yeni |
| Multi-domain routing (Cloudflare) | P1 — Yüksek | 1 hf | v3.0 yeni |
| Image processing pipeline (Lambda/Sharp) | P2 — Orta | 2 hf | v3.0 yeni |
| Push bildirim (FCM/APNs) | P2 — Orta | 2 hf | v2.0 |
| Admin moderasyon paneli | P2 — Orta | 3 hf | v2.0 |

# 5. Teknoloji Altyapısı Mimarisi

v3.0 Audit Notu Bu bölüm 15 yeni bulgu ile kapsamlı biçimde genişletilmiştir: CDC pipeline, double-entry ledger, webhook idempotency, NL analyzer, cache invalidation, PgBouncer konfigürasyonu, image pipeline, multi-domain routing, Universal Links.

## 5.1 Mimari Yığın

| Bileşen | Teknoloji | Yapılandırma / Not |
| --- | --- | --- |
| API Çerçevesi | NestJS (TypeScript) | CQRS modülü; komut/sorgu ayrımı |
| Veritabanı (OLTP) | PostgreSQL 16 | Multi-AZ RDS; read replica × 2 |
| PgBouncer | Transaction mode | pool_size=20, max_client_conn=200 — v3.0 |
| CDC Pipeline | Debezium → Kafka → ES | PG WAL okuma; < 500ms lag SLO — v3.0 |
| Outbox Pattern | PostgreSQL outbox tablosu | Transactional messaging — v3.0 |
| Veri Ambarı | Amazon Redshift Serverless | OLTP'den ayrı; BI + ML |
| Cache | Redis Cluster (ElastiCache) | Event-driven invalidation — v3.0 |
| Arama | Elasticsearch 8 + dutch analyzer | Stemming + compound words — v3.0 |
| Olay Deposu | EventStoreDB + double-entry ledger | PSD2 finansal denetim — v3.0 |
| Webhook | Mollie + idempotency + exponential backoff | DLQ + PagerDuty — v3.0 |
| Image Pipeline | Lambda (Sharp) — WebP/AVIF | EXIF stripping + CDN — v3.0 |
| Gizli Yönetimi | AWS Secrets Manager | API anahtarları asla env var'da değil |
| CDN / DDoS / Routing | Cloudflare Pro + geo-routing | .eu → AB; .com → global — v3.0 |
| Mobile Deep Link | Branch.io + Universal Links | iOS + Android — v3.0 |
| E-posta | AWS SES + Postmark | Transactional + bulk ayrımı |
| Monitoring | OpenTelemetry → Datadog APM | Distributed tracing + SLO |

## 5.2 Dutch Language Elasticsearch Analyzer — v3.0

Hollandaca'nın compound word yapısı için özel analyzer zorunludur. Örnek: 'fietsbanden' → 'fietsband' (decompositon), 'tweedehands' korumalı keyword, 'gebruikt' ↔ 'gebruik' ↔ 'gebruikte' stemming eşleştirmesi.

- dutch_stop: Hollandaca stopwords ('_dutch_')

- dutch_stemmer: Snowball Dutch stemmer

- dutch_keywords: Korunacak terimler (fiets, auto, huis vb.)

- asciifolding: é → e, ü → u dönüşümü

## 5.3 CDC-Based Search Indexing Pipeline — v3.0

Dual-write yerine CDC: PostgreSQL WAL → Debezium → Kafka → Elasticsearch. PG gerçek kaynak (source of truth); ES yalnızca derive edilmiş görünüm.

- Near-real-time gecikme hedefi: < 500 ms (P95)

- Kafka replication factor: 3; retention: 7 gün

- Kafka consumer lag: Datadog monitoring; lag > 5 sn → PagerDuty alert

- Sold/deleted listings: Tombstone event → ES'den anında kaldırma

## 5.4 Cache Invalidation Stratejisi — v3.0

| Cache Tipi | TTL | Invalidation Tetikleyici |
| --- | --- | --- |
| Listing detay sayfası | 5 dk | listing.updated / listing.sold / listing.deleted |
| Arama sonuçları | 2 dk | listing.created / listing.updated / kategori değişimi |
| Kullanıcı profili | 10 dk | user.updated / yorum eklenmesi |
| AI önerileri | 30 dk | user.purchase / user.favorite |
| Kategori sayfası | 15 dk | Yeni ilan sayısı eşiği |

## 5.5 Escrow Double-Entry Ledger — v3.0

PSD2 finansal denetim uyumu için EventStoreDB olaylarına ek olarak double-entry muhasebe defteri zorunludur.

- DEBIT buyer.wallet / CREDIT escrow.holding — ödeme tahsilatı

- DEBIT escrow.holding / CREDIT seller.wallet (-%2,5) + CREDIT platform.revenue — teslimat

- Her entry: entry_id, debit, credit, amount, currency, transaction_id, idempotency_key

- Günlük reconciliation job: EventStoreDB event sayısı = ledger entry sayısı; uyumsuzluk → SEV-2

## 5.6 Mollie Webhook Idempotency + Retry — v3.0

- Idempotency key: Redis SET NX EX 86400 — duplicate webhook silent drop

- Retry: exponential backoff 1s → 2s → 4s → 8s → 16s (max 5 deneme)

- 5. denemede başarısız → SQS Dead Letter Queue → PagerDuty SEV-1

## 5.7 Image Processing Pipeline — v3.0

- Upload → S3 (raw/) → Lambda (Sharp) trigger

- Resize: thumbnail 200×200, medium 800×600, large 1600×1200

- Format: WebP (primary) + AVIF (modern browsers) + JPEG (fallback)

- HEIC → JPEG dönüşüm (iOS kullanıcıları için otomatik)

- EXIF stripping — konum verisi GDPR kapsamında zorunlu

- Max upload: 15 MB/resim, max 12 resim/ilan

- CDN path: cdn.deelmarkt.com/listings/{id}/{size}.webp

## 5.8 PgBouncer Konfigürasyonu — v3.0

- pool_mode = transaction (NestJS async context için doğru)

- max_client_conn = 200 — uygulama katmanı maksimum

- default_pool_size = 20 — PostgreSQL'e gerçek bağlantı sayısı

- reserve_pool_size = 5 — ani yük için yedek

- max_db_connections = 100 — RDS max_connections / 2

## 5.9 Multi-Domain Routing + SEO — v3.0

| Domain | Hedef Kitle | Routing Kuralı |
| --- | --- | --- |
| deelmarkt.eu | AB kullanıcıları (NL, BE, DE, FR) | Cloudflare geo-routing EU → .eu |
| deelmarkt.com | Küresel (expat, uluslararası) | Default; Hollanda dışı trafik |
| www.deelmarkt.nl | Yedek (reserve edilmeli) | 301 → deelmarkt.eu |

SEO: hreflang tags (nl-NL, en, de, fr), canonical URL her sayfada, development/staging ortamları noindex.

## 5.10 Universal Links / App Links — v3.0

- iOS: /.well-known/apple-app-site-association — listings/*, users/*, categories/*

- Android: /.well-known/assetlinks.json + AndroidManifest.xml intent filter

- Branch.io deferred deep linking — kullanıcı uygulamayı indirirse linke yönlendirilir

- E-posta / bildirim → uygulama doğrudan açılır (browser yok)

# 6. Güvenlik Mimarisi ve Uyum

## 6.1 OWASP Top 10

| OWASP Riski | Hafifletme |
| --- | --- |
| A01 — Broken Access Control | RBAC, kaynak bazlı yetkilendirme, JWT 15 dak + refresh |
| A02 — Cryptographic Failures | AES-256 PII, TLS 1.3, HSTS, sertifika pinning |
| A03 — Injection | TypeORM parameterized, Joi/Zod, DOMPurify |
| A04 — Insecure Design | Threat modeling, escrow 4-göz prensibi |
| A05 — Security Misconfiguration | Terraform IaC, AWS Config drift, CIS benchmark |
| A06 — Vulnerable Components | Snyk CI blocker, dependabot, quarterly audit |
| A07 — Auth Failures | iDIN MFA, rate limiting, bcrypt cost 12 |
| A08 — Data Integrity Failures | İmzalı S3 URL, webhook HMAC-SHA256 + idempotency v3.0 |
| A09 — Logging Failures | Yapısal JSON log, PII maskeleme zorunlu |
| A10 — SSRF | Allowlist outbound HTTP, metadata endpoint engelleme |

## 6.2 Progressive KYC — v3.0

| Seviye | Tetikleyici | Gereksinim |
| --- | --- | --- |
| Seviye 0 — Temel | Kayıt | E-posta + telefon doğrulama |
| Seviye 1 — Alıcı | İlk mesaj gönderme | — (ek gereksinim yok) |
| Seviye 2 — Satıcı | İlk ilan oluşturma | iDIN (BSN bazlı kimlik) |
| Seviye 3 — Escrow | İlk escrow işlemi | Onfido selfie + belge |
| Seviye 4 — Ticari | Aylık €2.500+ satış | KVK numarası + KYBC |

## 6.3 DSA Uyumu

- Şeffaf algoritma: Sıralama mantığı kullanıcı için okunabilir

- KYBC: Ticari satıcılar KVK ile doğrulanır

- İhbar SLA: 24 saat içinde değerlendirme (yasal zorunluluk)

- Yıllık şeffaflık raporu: Moderasyon istatistikleri public

- Kişiselleştirilmemiş feed: Kullanıcı tercih edebilmeli

## 6.4 GDPR Uyumu

| Gereklilik | Uygulama |
| --- | --- |
| Rıza yönetimi | Didomi CMP (IAB TCF 2.2 uyumlu) |
| Erişim hakkı | 30 günlük otomatik veri export API'si |
| Silinme hakkı | Async PII silme worker + EXIF stripping — v3.0 |
| Veri taşınabilirliği | JSON + CSV export endpoint |
| Veri ihlali | PagerDuty → AP bildirimi 72 saat içinde |
| PII-Kritik | BSN/IBAN: AES-256 + KMS şifreli tablo |

# 7. Gözlemlenebilirlik ve Güvenilirlik Mühendisliği

## 7.1 SLO / Error Budget Çerçevesi

| Servis | SLI | SLO | Error Budget (30 gün) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arama API | Başarılı istek oranı | %99,5 | 216 dak downtime |
| İlan Oluşturma | Başarılı istek oranı | %99,9 | 43 dak downtime |
| Ödeme / Escrow | Başarılı işlem oranı | %99,99 | 4 dak downtime |
| CDC Pipeline | ES lag < 1 sn oranı | %99 | — v3.0 |
| Webhook İşleme | Başarılı işleme oranı | %99,9 | — v3.0 |
| Mesajlaşma | Mesaj iletim oranı | %99,5 | 216 dak downtime |

## 7.2 Incident Management

| Seviye | Tanım | Yanıt | Komuta |
| --- | --- | --- | --- |
| SEV-1 | Ödeme / platform çöküşü | 5 dak | CTO |
| SEV-2 | Escrow ledger uyumsuzluğu, kritik özellik | 15 dak | On-call |
| SEV-3 | Bozulma var, kritik değil | 1 saat | Slack |
| SEV-4 | Kozmetik hata | Sprint | Backlog |

## 7.3 Deployment + DR

- Faz 1: Blue-green deployment; 30 dak izleme penceresi

- Faz 2+: Canary %5 → %20 → %100; otomatik error-rate bazlı abort

- RTO < 4 saat (SEV-1) | RPO < 1 saat

- Database restore drill: Aylık otomatik test → Slack raporu — v3.0

- Cross-region: eu-west-1 → us-east-1; yılda 2 Game Day tatbikatı

# 8. AI/ML Mühendisliği ve MLOps

## 8.1 AI Özellikleri

| Özellik | Model / Yaklaşım | Gecikme |
| --- | --- | --- |
| Fiyat Öneri Motoru | XGBoost regression + embedding | < 100 ms |
| Kişiselleştirilmiş Öneriler | Two-Tower + content-based fallback | < 150 ms |
| Görsel Arama | CLIP (ViT-B/32) + Pinecone ANN | < 500 ms |
| Kategori Tespiti | DistilBERT + ResNet ensemble | < 200 ms |
| Sahte İlan Tespiti | XGBoost + GPT-4o (yüksek riskli) | < 1 sn |
| AI Sohbet Asistanı | GPT-4o + RAG (ilan veritabanı) | < 3 sn |

## 8.2 MLOps Standartları

- Model Versiyonlama: MLflow Registry; her model commit'e bağlı

- A/B Testi: %5 shadow trafik → istatistiksel anlamlılık → artırım

- Drift Tespiti: Evidently AI haftalık; PSI > 0.2 → yeniden eğitim

- Data Quality Gate: Great Expectations — eğitim pipeline'ında zorunlu

- Feature Store: Feast (offline + online) — eğitim/servis tutarsızlığını önler

- Geri Bildirim Döngüsü: Kullanıcı aksiyonları → Redshift → haftalık güncelleme

# 9. Kalite Standartları ve Geliştirme Süreçleri

## 9.1 Yazılım Kalite Standartları

| Metrik | Hedef | Ölçüm | CI Zorunlu |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test Kapsamı | ≥ %80 | Jest / Pytest | Blocker |
| Integration Test | ≥ %60 kritik akışlar | Supertest | Blocker |
| API p95 Latency | < 200 ms | Datadog APM | Alert |
| LCP (Web) | < 2,5 sn | Lighthouse CI | PR uyarı |
| WCAG 2.2 AA | Tam uyum | axe-core CI | Blocker — v3.0 |
| SLA (Ödeme) | %99,99 | SLO dashboard | Error budget |
| CVSS ≥ 7 | 0 açık | Snyk | Blocker |
| Lighthouse | ≥ 90 (tüm kat.) | Lighthouse CI | PR uyarı |
| DORA — Deploy Freq. | Günlük | DORA dashboard | KPI |
| DORA — MTTR | < 1 saat | PagerDuty | KPI |

## 9.2 WCAG 2.2 Yeni Kriterleri — v3.0

- 2.4.11 Focus Appearance: Klavye odak göstergesi min 2px, kontrast 3:1

- 2.4.12 Focus Not Obscured: Odaklanmış öğe header/footer tarafından gizlenemez

- 2.5.7 Dragging Movements: Sürükle-bırak tek işaretçiyle yapılabilmeli

- 2.5.8 Target Size: Min 24×24 CSS piksel tıklanabilir alan

- 3.2.6 Consistent Help: Yardım mekanizmaları sayfa genelinde tutarlı konumda

# 10. Organizasyon Yapısı ve Yönetim Planlaması

## 10.1 Kurucu Ekip

| Unvan | Sorumluluk Alanları | Temel Yetkinlikler |
| --- | --- | --- |
| CEO / Ürün Direktörü | Vizyon, ürün yol haritası, yatırımcı, DSA uyum, hukuki yapı | Ürün yönetimi, strateji, fundraising |
| CTO / Baş Mühendis | Mimari, geliştirme, güvenlik, MLOps, CDC pipeline, ADR | Full-stack, sistem tasarımı, AI/ML, DevOps |
| CMO / Büyüme Direktörü | Pazarlama, kullanıcı edinimi, marka, ASO, partnerships | Growth, SEO, içerik, sosyal medya |

## 10.2 Hukuki Yapı — v3.0

v3.0 Audit Bulgusu B-14 Tek BV yapısı uluslararası genişlemede vergi ve IP riski oluşturur. Holding + Operations yapısı zorunludur.

Önerilen yapı: DeelMarkt Holding B.V. → DeelMarkt Operations B.V. (NL işletme) → DeelMarkt Belgium BV (Faz 3) → DeelMarkt GmbH (Faz 3)

- IP haklarını holding'de tutmak — royalty optimizasyonu

- Her ülke için bağımsız vergi sorumluluğu

- Yatırımcı sermayesi holding seviyesinde toplanır

- Bir ülkedeki yasal risk diğerlerini etkilemez

# 11. Risk Analizi ve Yönetim Stratejileri

| Risk | Kat. | Olas. | Etki | Azaltma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSA / GDPR yaptırım | Hukuki | Orta | Kritik | Day-1 uyum; Holding yapısı |
| Güçlü rakipten tepki | Rekabet | Yük. | Yük. | Niş + AI + güven farklılaşması |
| CDC pipeline kesintisi | Teknoloji | Orta | Orta | Kafka replication 3; lag alerting v3.0 |
| Webhook kayıpları | Teknoloji | Düş. | Kritik | Idempotency + retry + DLQ v3.0 |
| Ödeme dolandırıcılığı | Güvenlik | Yük. | Orta | AI + kural hibrit, escrow, KYC |
| Veri ihlali | Güvenlik | Düş. | Kritik | Pentest, WAF, AES-256, AP bildirimi |
| AI model drift | AI/ML | Orta | Orta | Evidently drift tespiti haftalık |
| Kullanıcı güveni gecikmesi | Ürün | Orta | Yük. | Progressive KYC + escrow erken |
| Ekip tükenmişliği | İK | Orta | Yük. | Net iş bölümü, 3. ayda işe alım |
| Nakit akışı / burn | Finans | Orta | Orta | 18 ay runway; Faz 2 turunu Ay 9'da |

# 12. Kritik Başarı Faktörleri (KSF)

| KSF | Açıklama | Metrik | Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| KSF 1: İki Taraflı Pazar | Alıcı ve satıcı dengesi | İlan/Kullanıcı | > 0,5 |
| KSF 2: Güven | Progressive KYC + escrow + ledger | Şikayet/işlem | < %0,3 |
| KSF 3: Mobil + Deep Link | Universal Links + uygulama hızı | App Store puanı | ≥ 4,3/5 |
| KSF 4: Organik Büyüme | Programatik sayfalar + hreflang | Organik trafik | > %50 |
| KSF 5: AI Değer | Öneri + fiyat tahmini + NL arama | Öneri CTR | > %15 |
| KSF 6: Arama Kalitesi | NL dutch analyzer + CDC lag | Alaka oranı | > %85 |
| KSF 7: DSA Uyumu | İhbar SLA yasal sınırda | İhbar yanıtı | < 24 saat |
| KSF 8: Kargo | PostNL/DHL entegrasyonu | Kargo kullanımı | > %40 |
| KSF 9: Likidite | İlanlar hızlı satılıyor | Ort. satış günü | < 14 gün |
| KSF 10: SLO | Error budget yönetimi | Budget tüketimi | < %30/ay |
| KSF 11: ASO | App Store görünürlüğü — v3.0 | Organik yükleme | > %40 |

## 12.1 ASO Stratejisi — v3.0

- App Store başlık: 'DeelMarkt — Koop & Verkoop' (30 karakter)

- Alt başlık: 'Veilig tweedehands markt' (30 karakter)

- Anahtar kelimeler: tweedehands, kopen, verkopen, marktplaats alternatief

- Ekran görüntüleri: Ürün güveni ve AI özellikleri öne çıkar; 6,7" + 6,1"

- İnceleme yanıt süresi: < 24 saat (App Store sıralamasını etkiler)

- Google Play Store Listing Experiments: icon + screenshot A/B testi

# 13. Proje Yol Haritası ve Zaman Planlaması

## 13.1 Faz 0 — Hazırlık (1–4. Hafta)

| Hafta | Aktivite | Sorumlu | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Hf. 1–2 | 50 kullanıcı görüşmesi, Jobs-to-be-Done | CMO + CEO | Araştırma raporu |
| Hf. 1–2 | ADR + CDC/Kafka tasarımı + altyapı | CTO | Dev ortamı + Kafka hazır |
| Hf. 2–3 | UX wireframe + WCAG 2.2 kontrolü | UX + CTO | Test edilmiş prototip |
| Hf. 3–4 | Holding B.V. + Operations B.V. tescili | CEO + avukat | Hukuki yapı |
| Hf. 3–4 | Mollie + Onfido + PostNL + Cloudflare anlaşmaları | CEO + CTO | API erişimi |
| Hf. 4 | OKR planlaması + ASO varlık üretimi başlangıcı | Tüm ekip | Sprint 1 hazır |

## 13.2 Faz 1 — MVP (1–6. Ay)

| Ay | Milestone | Temel Deliverable'lar |
| --- | --- | --- |
| Ay 1–2 | Temel altyapı + kimlik | Next.js + NestJS, PostgreSQL + PgBouncer tx mode, iDIN, Unleash, Cloudflare routing |
| Ay 2–3 | İlan + arama sistemi | İlan CRUD, ES dutch analyzer, S3 + Lambda image pipeline, Debezium + Kafka CDC |
| Ay 3–4 | Mesajlaşma + escrow | WebSocket chat, Mollie escrow + double-entry ledger + webhook idempotency |
| Ay 4–5 | Güven + DSA katmanı | Progressive KYC 5 seviye, AI sahte ilan tespiti, Universal Links, DSA modülü |
| Ay 5–6 | Beta + güvenilirlik | 250 beta kullanıcı, SLO izleme, restore drill, pentest, ASO varlıklar |

# 14. Gelir Modeli ve Finansal Projeksiyon

## 14.1 Finansal Projeksiyon (3 Yıl)

| Metrik | Yıl 1 | Yıl 2 | Yıl 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktif Kullanıcı | 100.000 | 750.000 | 3.000.000 |
| Aylık Aktif İlan | 200.000 | 1.500.000 | 8.000.000 |
| Premium Satıcı | 2.000 | 15.000 | 60.000 |
| Aylık Escrow Hacmi | €500.000 | €5.000.000 | €25.000.000 |
| Toplam Yıllık Gelir | €600.000 | €3.500.000 | €15.000.000 |
| Personel Gideri | €450.000 | €1.200.000 | €4.000.000 |
| Altyapı / Teknoloji | €80.000 | €300.000 | €800.000 |
| Pazarlama Gideri | €150.000 | €600.000 | €2.000.000 |
| Hukuki / Uyum | €40.000 | €80.000 | €150.000 |
| EBITDA | −€120.000 | +€1.320.000 | +€8.050.000 |

| Birim Ekonomisi | Hedef |
| --- | --- |
| CAC (Kullanıcı Edinim Maliyeti) | < €5 (organik ağırlıklı) |
| LTV (Yaşam Boyu Değer — 3 yıl) | > €35 |
| LTV/CAC Oranı | > 7x |
| Aylık Churn (Premium) | < %3 |
| Tahmini Runway | 18 ay |
| Break-even Ayı | Ay 14 (tahmini) |

Kötümser Senaryo Kullanıcı edinim %50 yavaş → break-even Ay 20; ek €600K sermaye gerekir. Faz 2 yatırım turunu Ay 9'da başlatın.

# 15. Mimari Karar Kayıtları (ADR)

| ADR | Karar | Gerekçe | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Modüler Monolit | 3 kişilik ekip; Strangler Fig geçiş planı | Faz 2 refactor |
| ADR-002 | EventStoreDB + Double-Entry Ledger | PSD2 + DSA finansal denetim — v3.0 | Karmaşıklık |
| ADR-003 | Mollie | iDEAL %69; NL merkezli; native iDEAL | Stripe ekosistemi yok |
| ADR-004 | ES + Dutch Analyzer | NL compound word kalitesi — v3.0 | Ek operasyonel yük |
| ADR-005 | Feature Flags (Unleash) | Sıfır-downtime; anında rollback | Flag overhead |
| ADR-006 | OpenTelemetry | Vendor-agnostic distributed tracing | Soyutlama katmanı |
| ADR-007 | Debezium + Kafka CDC | Dual-write ortadan kalkar — v3.0 | Kafka operasyonel yük |
| ADR-008 | Outbox Pattern | DB write + event emit atomik — v3.0 | Outbox polling yükü |
| ADR-009 | PgBouncer tx mode | NestJS async context uyumu — v3.0 | Session mode özellikleri yok |
| ADR-010 | Progressive KYC | Sürtüşme minimize; Amazon modeli — v3.0 | Geç KYC fraud penceresi |
| ADR-011 | Holding + Operations B.V. | IP opt. + uluslararası genişleme — v3.0 | Hukuki kurulum maliyeti |
| ADR-012 | .eu (primer) + .com (global) | AB güveni + küresel kapsam — v3.0 | İki domain yönetimi |

# 16. Sonuç ve Stratejik Öneriler

DeelMarkt projesi teknik açıdan uygulanabilir, pazar açısından zamanlı ve ekip yetkinlikleri açısından gerçekçi bir girişimdir. 'Deel wat je hebt' sadece bir tagline değil, platformun DNA'sıdır. Bu v3.0 raporu, v2.0'ın üzerine 15 yeni üretim kalitesi boşluğunu kapatan en kapsamlı planı sunmaktadır.

## 16.1 Öncelikli Stratejik Adımlar

- CDC pipeline'ı Faz 0'da kur: Debezium + Kafka kurulumu gecikmesi ES tutarsızlıklarına yol açar.

- Webhook idempotency Day 1: Mollie webhook'larını başlangıçtan itibaren idempotent yap.

- Holding yapısını şimdi kur: BV'yi sonradan holding'e dönüştürmek pahalıdır.

- Progressive KYC: Tam KYC'yi kayıt anında zorunlu kılma. Eşik bazlı yaklaşım kullan.

- Universal Links lansmanöncesi: Bildirim → uygulama akışı dönüşüm için kritik.

- DSA uyumunu Day 1'den kur: Şeffaflık modülü MVP kapsamında.

- Faz 2 yatırım turunu Ay 9'da başlat: Ay 12'yi bekleme.

Final Değerlendirme DeelMarkt — 'deel/deal' çift dil gücü, .com + .eu domain çifti, sharing economy DNA'sı. 6 ay → MVP, Ay 14 → break-even, 18 ay → finansal sürdürülebilirlik. Başarının anahtarları: güven katmanı (progressive KYC + double-entry ledger), üretim kalitesinde veri tutarlılığı (CDC + outbox) ve DSA uyumlu şeffaflık.

# 17. Tier-1 Audit v2.0 — Kapatılan Bulgular (Özet)

| # | Bulgu | Seviye | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | EventStoreDB yok — PSD2 audit trail | Kritik | ADR-002 + §5 |
| A-02 | DSA uyum modülü eksik | Kritik | §6.3 + MVP P1 |
| A-03 | Gizli yönetimi yok | Kritik | AWS Secrets Manager |
| A-04 | SLO/SLI/Error Budget yok | Yüksek | §7.1 |
| A-05 | Feature flag sistemi yok | Yüksek | Unleash + ADR-005 |
| A-06 | MLOps eksik | Yüksek | §8 |
| A-07 | Distributed tracing yok | Yüksek | OpenTelemetry + ADR-006 |
| A-08 | Veri ambarı (OLAP) yok | Yüksek | Redshift Serverless |
| A-09 | GDPR sağ-silme belirsiz | Yüksek | §6.4 |
| A-10 | Dispute resolution yok | Yüksek | §4.1 Katman 2 |
| A-11 to A-18 | API versiyonlama, rate limiting, OWASP, incident mgmt, DR, push notif, runway, BNPL | Orta/Düşük | İlgili bölümler |

# 18. Tier-1 Audit v3.0 — Yeni Bulgular ve Revizyonlar

Bu bölüm, Senior Staff Engineer seviyesinde v3.0 değerlendirmesindeki 15 yeni bulguyu belgeler.

## 18.1 Kritik Bulgular

[B-01] Kritik: CDC-based search indexing yok — dual-write veri tutarsızlığı; ghost listings riski Çözüm: Debezium + Kafka CDC §5.3 + ADR-007

[B-02] Kritik: Escrow double-entry ledger yok — PSD2 finansal denetim uyumsuzluğu Çözüm: Double-entry ledger §5.5 + ADR-002 güncellemesi

[B-03] Kritik: Mollie webhook idempotency + retry yok — ödeme olayı kayıp / duplikasyon riski Çözüm: Idempotency key + exponential backoff + DLQ §5.6

## 18.2 Yüksek Öncelikli Bulgular

[B-04] Yüksek: Dutch language ES analyzer yok — NL compound word arama kalitesi düşük Çözüm: dutch analyzer konfigürasyonu §5.2 + ADR-004 güncelleme

[B-05] Yüksek: Cache invalidation stratejisi yok — satılmış ilanlar cache'de görünür Çözüm: Event-driven invalidation tablosu §5.4

[B-06] Yüksek: Outbox pattern yok — DB write + event emit atomik değil Çözüm: Outbox table + poller §4.1 Katman 2 + ADR-008

[B-07] Yüksek: Universal Links / App Links yok — mobil bildirim dönüşüm kaybı Çözüm: Branch.io + iOS/Android native impl. §5.10

[B-08] Yüksek: Multi-domain routing yok — .com ve .eu çakışma + SEO duplicate content Çözüm: Cloudflare geo-routing + hreflang + canonical §5.9

[B-09] Yüksek: PgBouncer konfigürasyonu eksik — session mode NestJS ile uyumsuz, bağlantı tüketimi Çözüm: Transaction mode, pool_size=20, max_client_conn=200 §5.8

## 18.3 Orta Öncelikli Bulgular

| # | Bulgu | Seviye | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| B-10 | WCAG 2.1 → 2.2 yükseltmesi yapılmamış (Ekim 2023'ten beri 2.2 geçerli) | Orta | §9.2 WCAG 2.2 kriterleri |
| B-11 | Image processing pipeline tanımsız — format, WebP/AVIF, EXIF, CDN path yok | Orta | Lambda/Sharp pipeline §5.7 |
| B-12 | Progressive KYC yok — tam KYC kayıtta yüksek sürtüşme, kullanıcı kaybı | Orta | 5-seviyeli KYC tablosu §6.2 + ADR-010 |
| B-13 | ASO stratejisi tamamen yok — mobil organik büyüme körleşiyor | Orta | §12.1 ASO stratejisi |
| B-14 | Tek BV yapısı — uluslararası vergi ve IP riski | Orta | Holding + Operations yapısı §10.2 + ADR-011 |
| B-15 | Database restore drill yok — test edilmemiş yedek, yedek değildir | Orta | Aylık otomatik restore test §7.3 |

## 18.4 v2.0 → v3.0 Mimari Karşılaştırması

| Alan | v2.0 | v3.0 (Bu Belge) |
| --- | --- | --- |
| Arama senkronizasyonu | 'Elasticsearch var' | Debezium + Kafka CDC; < 500ms lag SLO; ADR-007 |
| Ödeme denetimi | EventStoreDB (event log) | EventStoreDB + Double-entry ledger + reconciliation |
| Webhook güvenilirliği | 'Mollie entegrasyonu' | Idempotency + exponential backoff + DLQ + alerting |
| NL arama kalitesi | Varsayılan ES analyzer | dutch analyzer + stemming + compound decomposition |
| Cache | Redis cluster | Redis + event-driven invalidation; TTL tablosu |
| KYC | 'Onfido entegrasyonu' | Progressive 5-seviyeli KYC; eşik bazlı; ADR-010 |
| Mobile | React Native | + Universal Links + App Links + ASO stratejisi |
| Multi-domain | Tek domain | deelmarkt.eu + .com; geo-routing; hreflang; ADR-012 |
| DB bağlantısı | 'PgBouncer var' | Transaction mode; pool_size=20; max_client=200 |
| Erişilebilirlik | WCAG 2.1 AA | WCAG 2.2 AA; 5 yeni kriter; axe-core CI blocker |
| Hukuki yapı | Hollanda BV | Holding B.V. + Operations B.V. + genişleme yapısı |
| Yedekleme | Yedekler alınıyor | + Aylık otomatik restore drill + Slack raporu |

— Rapor Sonu —

© 2025 DeelMarkt  |  deelmarkt.com  |  deelmarkt.eu  |  Proje Ekibi  |  v3.0 — GİZLİ